沈阳市建筑施工安全生产领域“防风险保

平安迎大庆”专项整治行动工作方案
为深入排查治理我市建筑施工领域安全生产隐患问题，有效管控各类安全风险，防范遏制各类事故发生，为庆祝建党100周年提供坚强的安全保障，制定本方案。

一、总体要求

深入贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于加强安全生产工作的决策部署，以“防风险 保平安 迎大庆”为工作主线，以安全专项整治三年行动和违法违规行为专项清查整治为抓手，实名制压实各级部门各岗位安全管理责任，按照省市相关要求，集中排查治理重大安全隐患，防范化解重大安全风险，压减一般事故、遏制较大事故，坚决防止重特大事故，确保全市建筑施工安全生产领域大事不出、小事也不出、风险可控，为庆祝建党100周年创造安全稳定的社会环境做出应有贡献。

二、组织领导

市城乡建设局成立沈阳市建筑施工安全生产“防风险保平安迎大庆”专项整治行动工作领导小组及领导小组办公室。

组  长：刘旭辉  市城乡建设局党组书记、局长

副组长：居理宏  市城乡建设事务服务中心党委书记

成  员：市城乡建设局质安处，市安全站，各区（开发区）、县（市）建设行政主管部门，地铁集团主要负责人。

领导小组办公室设在市城乡建设局质安处。

三、工作任务

（一）深入开展打非治违专项行动。各部门要严格落实《市城乡建设局关于印发沈阳市建筑施工安全生产“百日攻坚战”实施方案的通知》要求，积极推进违法违规行为专项清查整治；要强化工程施工安全隐患排查整治，重点排查深基坑、高边坡、高大模板、脚手架、关键机械设备等内容;要加强工程施工领域“打非治违”力度，建立巡查、移交、处置工作机制，做到早发现早处置;要严格执法检查，严厉打击盲目赶工期、抢进度和恶劣天气强行组织施工等行为，对检查中发现的违法违规行为，坚持“零容忍”。
（二）深入开展安全专项整治三年行动。各部门要按照《沈城市建设安全专项整治三年行动实施方案》要求，坚持问题导向、目标导向和结果导向，深化源头治理、系统治理和综合治理，通过专项整治行动，压实部门监管责任，强化企业主体责任；要严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，开展房屋建筑和市政基础设施工程起重机械、高支模、深基坑、城市轨道交通工程专项治理，着力消除重大事故隐患，促进我市城市建设安全水平明显提高。

（三）深入开展宣传教育专项行动。各部门要加大“防风险保平安迎大庆”安全生产专项整治行动的宣传推广力度，结合《沈阳市建筑施工2021年“安全生产月”和“安全生产沈阳行”活动方案》要求，通过深入开展安全生产“七进”“查找身边隐患”及“生产安全事故展”等宣传教育系列活动，督促企业负责人和安管人员提升安全生产知识和管理能力，严格持证上岗，落实企业安管人员现场带班制度，督促企业加强安全培训教育，全面提升从业人员安全素质，严防“三违”引发事故。

（四）深入开展应急救援队伍建设专项行动。要着力提高应急救援队伍的应急能力和社会参与程度，汛期加强建筑工地防汛工作，做好物资准备、预案演练；同时，要强化应急管理专家队伍建设。

（五）深入开展安全监管能力提升专项行动。各部门要结合党史学习教育和建党百年契机，全面提升安全生产监管能力，并通过组织现场观摩执法、地区间和部门间的交互检查、开展深度检查和专家服务、岗位业务能力竞赛等方式，开展“大学习、大练兵、大比武”，持续强化安全生产监管人员的政治定力、执法能力和服务能力。

四、时间安排

此次专项整治行动工作从印发之日至2021年7月31日，共分为四个阶段。

（一）部署实施阶段（5月31日前）。各地区、各部门依据本方案，结合阶段性重点任务，研究制定本地区建筑施工领域工作方案，完善工作机制，全面开展动员部署。

（二）组织实施阶段（6月1日-6月20日）。各地区、各部门围绕五大专项行动细化工作任务，逐项推进落实专项整治任务。

（三）重点攻坚阶段（6月21日-7月20日）。各地区、各部门集中力量组织隐患排查整治“回头看”检查，对发现的重大隐患，实施清单管理，逐个整改销号，无法保证安全的必须停工整顿。市城乡建设局将对各地区专项整治行动工作情况进行督查。

（四）全面总结阶段（7月21日- 7月31日）。各地区、各部门全面总结安全生产五大专项行动情况，按照节点要求向市城乡建设局报送相关情况。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各部门要提高政治站位，强化政治责任担当，深入研判本地区建筑施工领域安全生产形势，制定针对性、操作性强的工作方案，统筹推进专项整治工作；主要领导负总责，要亲自部署、亲自研判、亲自组织实施；分管领导要靠前指挥，抓实抓细抓具体，其他领导“一岗双责”抓好分管领域工作落实，确保每项任务、每项措施责任到岗、责任到人，落到实处。

（二）逐项排查隐患。树立“隐患就是事故”的观念，各部门要督促企业落实安全生产主体责任，认真开展自查自纠。对本地区建筑工地安全生产隐患进行逐项排查、逐项整治，严格落实整改责任，制定整改措施，确保整改到位。同时要集中曝光一批重大事故隐患和严重违法违规行为，公布一批“黑名单”企业名单，实施安全生产“一票否决”。

（三）抓好统筹结合。要把专项整治工作与全年安全工作有机结合、统筹推进，按照《沈阳市2021年建筑施工和地铁建设安全生产工作要点》要求，结合安全专项整治三年行动和违法违规行为专项清查整治，以及汛期安全生产工作等工作，加强日常工作协调，定期组织分析研判，同步落实，确保取得实效。

（四）做好信息报送。各部门要定期分析研判专项整治工作中发现的问题，及时解决工作中遇到的问题；期间，要加强值班值守，落实24小时值班制度、领导干部带班制度和事故信息报告制度，确保通信联络和信息渠道畅通。

请各地区、各部门于6月3日前将本地区、本部门“防风险保平安迎大庆”安全生产专项整治工作方案报我局；每月20日前报送工作进展情况（检查项目数量、发现隐患数量及整改情况），遇到重大问题及时报告；7月28日前报送专项整治工作总结。

联系人：蔚海军，联系电话：22565177

电子邮箱：aqc1201@163.com



