## Slide 1
市城乡建设局市城管执法局关于印发
城乡接合部整治提升工作考核评分实施细则的通知
沈建发〔2020〕68号

## Slide 2
出台背景
创建全国文明城市是沈阳市2020年重点工作任务，城乡结合部整治提升是创城工作的重要组成部分，涉及全市10个区。为准确定位各区城乡接合部整治提升工作情况，切实保证考核评分的公平、公正、公开，确保创城工作有序推进、圆满完成，根据创城工作总体要求，结合《沈阳市创建全国文明城市实地考察测评标准指导手册》和《沈阳市2020年创建全国文明城市城乡接合部整治提升行动工作方案》，市城乡建设局会同市城管执法局联合建立城乡接合部专项考评机制，对各区工作推进和完成情况进行评分排名。从创城达标项、创城检查项、创城示范项等三方面开展考核，明确任务完成节点，对资料提报、工作进展、督办整改、抽查发现问题、示范路建设、工作亮点、完成量等情况进行评分，实行周、月、年度三级考评制度。

## Slide 3
确定考评范围
通往创城迎检31个乡镇街道的沿线道路
A类
19条城市出口路
B类
195个城乡接合部（城中村）及与建成区连接线
C类
城乡接合部整治提升考评范围包括创城ABC类和示范路建设4类区域。
每区一条共10条示范路

## Slide 4
明确考评方式
实行周、月、年度三级考评。
周考得分为周创城达标（包括周资料提报情况、周工作进展情况、周交办整改情况）得分、周创城检查得分和周创城示范得分累加值。
月考得分为月创城达标（包括月资料提报情况、月工作进展情况、月交办整改情况）得分、月创城检查得分和月创城示范得分累加值。
年度得分为年度创城达标（包括年度资料提报情况、年度工作完成情况、年度交办整改情况）得分、年度创城检查得分和年度创城示范得分累加值（年度得分统计5月-10月工作）。
周考评
月考评
年考评

## Slide 5
设定考核分值
周、月、年度考评总分值均为110分，其中基础分值为100分，含创城达标项80分，创城检查项20分；加分为创城示范项10分。
创城示范项针对各区示范路建设、工作亮点、完成量等情况进行设定，分值为10分。加分项由各区主动申请，并提供相关证明材料。
创城达标项针对各区工作推进情况进行设定，包括：资料提报情况30分；工作进展情况30分；督办整改情况20分。
创城检查项针对市城乡建设局、市城管执法局在各区城乡接合部发现的问题进行设定，分值20分。

## Slide 6
时间节点
5月初启动道路维修养护工作，5月底前完成道路维修养护工作40%，6月20日前完工。
6月底前示范路进场施工。
5月底前完成绿化补植工作和工程类措施前期手续办理。工作。
8月15日前完成年度任务。
各区任务表确定的完成时限。
其它市里统一确定的时间节点。