建设单位整改

（3个工作日）

（1个工作日）

沈阳市工程建设项目联合验收流程图

建设单位

提出申请上传资料

通用资料

专业资料

平台系统信息推送

（5个工作日）

条件审核阶段

现场验收阶段

合格

建设单位整改

（15个工作日）

建设单位申请现场验收日期

（1个工作日）

建设单位未在规定时限内提供合格资料、完成整改，将重新申报

现场验收部门确认现场验收日期

（1个工作日）

（9个工作日）

建设主管部门汇总验收结果

规划审核

消防审核

人防审核

建设审核

档案审核

规划核实

消防验收

建设监督

市政公用审核

人防验收

档案初验

市政公用验收

附件