## Slide 1: 组织或参与房屋市政工程重大质量安全事故调查工作制度流程图
处理阶段
准备阶段
3个工作日
调查阶段
20个工作日
分析阶段
20个工作日
风险点1：提取证物
1.证物不明确
2.证物提取位置不明确
防范措施：
1.实行多人同行
2.提取证物实行现场签字制度
1.接报事故。详细记录事故单位、事故类别、伤亡情况、事故时间、事故地点、事故简单发生情况等事故基本情况。
2.赶赴现场。局相关领导和业务处室、部门负责人立即赶赴事故现场，与事故发生地人民政府一起，组织事故救援。
3.组建调查组。设置技术组、管理组、综合组，制定调查工作方案。召开事故调查组会议，通报事故情况，宣布调查工作方案，各调查组成员明确分工和任务。
风险点2：证人证言
1.证人窜供
2.证言避重就轻
防范措施：
1.证人分别由不用的组别进行提问
2.证言必须有证人签字画押，具有法律效应
风险点3：分析原因
1.调查人分析原因避重就轻
2.分析原因不符合客观事实
防范措施：
1.调查组集体研究决定
2.调查记录有调查人签字
风险点
审理阶段
10个工作日
接报事故
赶赴现场
组建调查组
勘察现场
收集资料
提取物证
证人证言
计算损失
技术鉴定
分析原因
事故定性
责任分析
防范措施
通报情况
讨论处理
调查报告
报告审查
资料归档
报告批复
落实处理
1.勘察现场。提取事故现场存留的有关痕迹和物证，提交事故现场勘察报告。
2.收集资料。收集事故单位的生产规章制度、安全责任制、操作规程、人员培训情况等与事故有关的相关资料。
3.提取物证。采用录像、照相、文字等多种形式记录。
4.证人证言。尽快找到事故现场所有脱险人员，了解事故真相，询问制作笔录。
5.计算损失。收集相关资料，计算事故直接经济损失。
6.技术鉴定。需要进行技术鉴定的，委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定；必要时，可以直接组织专家进行技术鉴定。
1.原因分析。从直接原因和间接原因对事故进行分析。
2.事故定性。分责任事故和非责任事故。
3.责任分析。根据事故直接原因，确定事故直接责任人，罗列其违法违规事故，并提出处理建议。
4.防范措施。根据分析出的事故原因，制定有针对性地事故防范措施，确保有效防止同类事故的再次发生。
5.通报情况。通报调查情况，分析事故原因，提出防范措施。
1.讨论处理。调查组召开全体人员会议，根据事故原因分析、事故责任人的违法违规事故，协商、讨论对事故责任人和责任单位的处理意见。
2.调查报告。根据前期调查情况，形成事故调查报告。
3.报告审查。召开局务会审查事故调查报告，发现存在问题的，根据实际情况补充调查或修改事故调查报告。
4.资料归档。事故查处工作全部结束后，按一卷一档的原则，将调查报告、技术鉴定报告、相关证据材料等相关材料整理归档。
1.报告批复。将调查报告报送市人民政府审查、批复。
2.落实处理。按照市人民政府的批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，分别处理
1
2
3