《沈阳市工程建设领域工程款支付担保实施办法》政策解读

一、政策背景

为贯彻落实《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号），规范工程建设领域工程款支付行为，保障农民工按时足额获得工资，沈阳市城乡建设局、沈阳市人力资源和社会保障局联合修订印发了本办法，自2026年7月10日起实施，同时废止《关于印发〈沈阳市工程建设领域工程款支付担保实施办法（试行）〉的通知》（沈建发〔2023〕20号）。
二、实施范围

沈阳市行政区域内，在建及新办理施工许可（开工意见书）的房屋建筑和市政基础设施工程，建设单位须在开工前向承包单位提供工程款支付担保。
三、担保方式

建设单位可自主选择以下三种形式之一：不可撤销的独立银行保函、保证保险保单、融资性担保公司保函。担保金额不低于施工合同价的10%，保费纳入工程项目总投资。担保期限至建设单位支付除工程质量保证金以外的全部工程结算款项之日后30天。
保函或保单不可撤销，有效期届满前不得撤保。若有效期届满或担保金额已被全部索赔提取，但工程建设项目尚未履行完合同约定义务的，须再次提供相同比例、金额的担保。
承包人不得指定具体保证人或保险人。建设单位提供反担保的，反担保人不得为该工程建设项目的施工单位或其关联企业。建设单位提供工程款支付担保后，可要求施工单位提供不高于施工合同价10%的履约担保。
四、监管要求

工程款支付担保是《保障农民工工资支付条例》规定的建设单位法定职责，是保障农民工工资支付的重要制度。属地建设行政主管部门要加大检查力度，结合承诺事项复核、事中事后监管、保障农民工工资支付考核进行全面检查。对未按要求办理的，依据《保障农民工工资支付条例》第五十七条责令限期改正，逾期不改正的依法处罚。
建筑工人实名制监管部门对新开工项目审核时，未落实工程款支付担保的，视为建设资金未落实。
